Soovime hinnapakkumist rühmaruumi remonditöödele. ROHELINE rühm.

- Mänguruum-54 m2 ( lae, seina, kappide, akende värvimine)

- Magamisruum-54m2 (lae, seina ja kappide värvimine, krohvi parandustööd )

- WC-pesemisruum 15,2 m2 (lae, seina, värvimine).

- Riietusruum  22,6m2 ( seina ja lae värvimine, PVC katte põrandale).

- Kõikide uste värvimine (6tk).

- Nõudepesuruum 1,2 m2 (lae, seina ja kappide värvimine).

- Kappide renoveerimine.

- Esikud 2,5 m2

Metoodiline kabinet

1. Põranda katmine laminaatparketiga  ( 16,2 m2), uued põrandaliistud.

2. Seina, kappide, ukse ja lagede värvimine (lae viimistlustööd)

3. Uus aken (2 tk) koos paigalduse ja viimistlustöödega, aknalaud .

Tööde teostamise ajaks on planeeritud

1. rühmaruumid 09.juuni 2008 –31.juuli 2008

2. metoodiline kabinet 1.juunli-25. juuli 2008 .