Ventilatsiooni tööd I etapp, Saku

Objektil valmidus on laotud kandvad seinad, betoonvahelagi, katus, aknad.

I etapis ei paigaldata ventagregaati, katuseventilaatorit, sisemisi plafoone ja välimisi reste.

Paigalduse käigus tuleb teostada läbiviigud 11 torule  200mm Fibo seinast. Vahelaest on avaus tehtud. Fibole tuleb lisaks hiljem väljapoole 200 mm lisasoojustust.

Töö teostamise aeg  ca 1.05-15.05.2011

Avan pakkujate kontaktid ja räägin läbi enne kokkuleppe sõlmimist.